FASE 8 - TESTING
Proyecto VIRU - Ryanair Tracker

Dossier tecnico de estrategia, diseno, automatizacion y aseguramiento de calidad

Version: 1.0
Fecha: 12/02/2026
Autor: Equipo de desarrollo senior (QA, Backend, Frontend, DevOps, Arquitectura)

# 8.1 Objetivo de la fase

Esta fase define el sistema integral de pruebas para VIRU con enfoque enterprise: prevenir regresiones, demostrar cumplimiento funcional y no funcional, reducir riesgo operativo y ofrecer evidencia verificable para cada release.

El plan cubre pruebas unitarias, de integracion, contrato, extremo a extremo, seguridad, rendimiento, resiliencia y calidad de datos. Se incorpora una estrategia de ejecucion en pipeline CI/CD, criterios de salida por entorno y gobierno de defectos.

Se asume continuidad con las fases anteriores: arquitectura modular, backend con proveedor Ryanair via adapter (incluyendo ryanair-py como uno de los proveedores posibles), frontend web con flujos autenticados y base de datos con historicos de precio, alertas y preferencias.

# 8.2 Alcance de QA y principios rectores

## 8.2.1 Alcance funcional cubierto

Autenticacion y sesiones: registro, login, renovacion de token, cierre de sesion y aislamiento por usuario.

Gestion de vuelos trackeados: alta, validacion de duplicados, activacion, archivado por vencimiento y consultas.

Tracking y muestreo de precios: ejecucion programada, refresh manual, almacenamiento historico y deduplicacion.

Alertas: reglas por umbral, por cambio, anti-spam, entrega por email/in-app y trazabilidad del envio.

Busqueda rapida: aeropuertos alternativos, ventana de fechas, filtros avanzados y ranking.

Escalas/self-connect: calculo de buffer, clasificacion de riesgo y disclaimers.

Historico visual: series temporales, calendario, min/max y comparativas.

Preferencias e internacionalizacion: defaults por usuario, ES/EN, plantillas localizadas.

Sugerencias y contenido contextual por pais: ingestion segura, moderacion y representacion en UI.

## 8.2.2 Principios de calidad

Shift-left: los errores deben detectarse lo antes posible (tests unitarios y contrato en pull request).

Risk-based testing: mayor profundidad en componentes de alto impacto (pricing, alertas, autenticacion, integridad de historico).

Determinismo: pruebas repetibles con datos semilla, reloj controlado y mocks de proveedor externo.

Observabilidad de QA: cada fallo debe generar evidencia accionable (logs, trazas, snapshot, payload).

No regresion: cada bug critico debe convertirse en prueba automatizada antes de cerrarse.

# 8.3 Estrategia de testing por capas (piramide)

La estrategia se diseña como una piramide realista para minimizar coste de mantenimiento y maximizar señal:

| Capa | Objetivo | Herramientas recomendadas | Meta de cobertura |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit tests | Validar reglas y funciones aisladas | pytest, pytest-mock, factory-boy, hypothesis | >=85% backend core, >=80% frontend utils |
| Integration tests | Validar modulos con DB/colas/cache reales de test | pytest + testcontainers + docker compose | 100% de endpoints criticos |
| Contract/API tests | Evitar ruptura de contratos entre frontend-backend y proveedores | Schemathesis, Pact, OpenAPI validator | 100% endpoints publicos |
| E2E/UI tests | Verificar recorridos de usuario de punta a punta | Playwright | Flujos P0 y P1 |
| Performance/Resilience | Detectar cuellos de botella y degradacion | k6, Locust, Chaos toolkit | SLO definidos por caso |
| Security tests | Reducir superficie de ataque y fallas OWASP | Semgrep, Bandit, ZAP, Trivy | 0 vulnerabilidades criticas |

## 8.3.1 Distribucion objetivo del esfuerzo

60% unitarios

20% integracion y contrato

15% E2E

5% rendimiento, seguridad y caos (por release y nightly)

Esta distribucion protege velocidad de desarrollo sin sacrificar confianza en produccion.

# 8.4 Entornos de prueba y datos

## 8.4.1 Entornos

Local: ejecucion rapida en developer workstation con servicios minimizados.

CI efimero: despliegue por pull request con DB temporal y mocks de proveedor.

Staging: copia cercana a produccion, datos anonimizados y carga de prueba controlada.

Preproduccion de carga: entorno dedicado para stress, soak y chaos testing.

Produccion (safe checks): smoke post-deploy, canary assertions y synthetic monitoring.

## 8.4.2 Gestion de datos de prueba

Datos semilla versionados (fixtures) por dominio: usuarios, vuelos, observaciones, alertas, preferencias.

Anonimizacion obligatoria de cualquier dato real importado desde produccion.

Generadores de datos sinteticos para casos extremos (precios negativos, fechas invalidadas, monedas raras).

Catalogo de escenarios de frontera: DST, cambio de mes, leap year, timezone offset, errores de proveedor.

Reinicio transaccional por test o aislamiento por esquema para evitar acoplamiento entre suites.

## 8.4.3 Control de tiempo

Dado que VIRU depende de fechas de vuelo y ventanas de escaneo, se exige control de reloj en pruebas:

Inyeccion de clock de aplicacion (no usar datetime.now() directo en dominio).

Freezegun o utilidades equivalentes para congelar tiempo.

Casos obligatorios sobre cambio de dia, horario de verano y cierre de ventana de alerta.

# 8.5 Fase de pruebas unitarias

## 8.5.1 Backend - dominios y servicios

Los unit tests deben cubrir reglas puras y orquestacion local sin IO real.

Normalizacion de precios y moneda; redondeo y precision decimal.

Reglas de deduplicacion de observaciones por clave temporal y proveedor.

Evaluador de alertas (baja bajo objetivo, subida sobre umbral, cada cambio).

Motor de anti-spam (cooldown, ventana de silencio, umbral minimo de variacion).

Clasificador de estado de vuelo (activo, vencido, archivado).

Ranking de busqueda rapida con filtros y preferencias del usuario.

Calculo de riesgo de self-connect por buffer disponible y reglas de seguridad.

Fallback de proveedor: timeout, error transitorio, error permanente y circuito abierto.

## 8.5.2 Frontend - logica cliente

Validadores de formularios (IATA, fecha, rango de radio, umbrales).

Transformadores de datos para graficos y calendario.

Gestores de estado (cache de consultas, invalidacion, optimistic update).

Internacionalizacion: pluralizacion, claves faltantes y fallback de idioma.

Comportamiento de componentes de alerta y banners de riesgo.

## 8.5.3 Cobertura y calidad de codigo

Coverage gate: fallar pipeline si backend core <85% o si modulos criticos <90%.

Mutation testing (subconjunto semanal) para medir calidad real de aserciones.

Linters + type checking estrictos como prerequisito de tests.

# 8.6 Pruebas de integracion

## 8.6.1 Integracion backend + DB

Estas pruebas validan que repositorios, transacciones, indices y constraints funcionan de forma consistente.

Crear vuelo trackeado y escribir primera observacion en una sola transaccion.

Refresh manual concurrente: no generar duplicados en observaciones.

Archivado automatico por vencimiento sin perder historico.

Lectura de min/max/ultimo con dataset grande y tiempos dentro de SLO.

Persistencia de preferencias y efecto real en busqueda rapida.

Auditoria de envios de alerta con correlacion evento-notificacion.

## 8.6.2 Integracion con proveedor externo (Ryanair adapter)

La integracion con proveedor debe testearse con contratos estables y escenarios de degradacion.

Happy path: consulta de tarifa valida para origen-destino-fecha.

Moneda no respetada por proveedor: normalizacion y etiquetado de confianza.

Timeout y retry con backoff exponencial y jitter.

Respuesta parcial o con campos faltantes: parser tolerante + alerta operativa.

Rate limit: circuito abierto temporal y reintento controlado.

Fallback a ultimo valor conocido con estado de dato degradado.

## 8.6.3 Integracion backend + colas + scheduler

Encolado de trabajos periodicos por vuelo activo sin duplicar jobs.

Ejecucion idempotente de worker ante reintento.

Garantia at-least-once con deduplicacion de side effects.

Orden de eventos para alerta por cada cambio sin reenvio accidental.

# 8.7 Pruebas de contrato API

## 8.7.1 Contrato REST/OpenAPI

Validar esquema de request/response para todos los endpoints publicos.

Verificar codigos HTTP esperados y payload de error estandarizado.

Comprobar versionado de API y compatibilidad hacia atras.

Detectar campos removidos o cambios de tipo antes de merge.

## 8.7.2 Consumer-driven contracts

Frontend y backend deben negociar contrato con pactos versionados.

Publicar pacts por flujo de UI en cada build del frontend.

Verificar pacts en backend antes de publicar imagen.

Bloquear deploy si contrato incompatible afecta flujos P0/P1.

# 8.8 Pruebas E2E (end-to-end)

## 8.8.1 Flujos P0 obligatorios

Registro -> login -> alta de vuelo -> refresh manual -> historico visible.

Creacion de alerta por umbral -> simulacion de bajada -> notificacion emitida.

Busqueda rapida con filtros -> seleccion de opcion -> redireccion a Ryanair.

Cambio ES/EN en interfaz y mensajes de alerta coherentes.

Archivado automatico de vuelo vencido visible en estado de vuelos.

## 8.8.2 Flujos P1 recomendados

Comparativa de dos vuelos en grafico/calendario.

Aplicacion de preferencias guardadas en nuevo flujo de busqueda.

Self-connect con riesgo alto: visualizacion de disclaimer y bloqueo opcional.

Envio de sugerencia por usuario autenticado con validacion anti abuso.

## 8.8.3 Criterios de robustez E2E

Retries solo para operaciones flaky de infraestructura, no para aserciones funcionales.

Captura automatica de screenshot, video y console logs al fallar.

Etiquetado de pruebas por criticidad para priorizar debugging.

# 8.9 Testing no funcional

## 8.9.1 Rendimiento

Se establecen objetivos medibles por endpoint y por job de tracking.

| Escenario | Carga objetivo | SLO | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- |
| GET historico vuelo | 200 req/s | p95 < 300 ms | k6 |
| POST refresh manual | 50 req/s | p95 < 700 ms | k6 |
| Motor de alertas batch | 10k reglas/min | latencia < 60 s | Locust |
| Busqueda rapida | 30 req/s | p95 < 1200 ms | k6 |
| Ingesta scheduler | 100k observaciones/h | sin perdida de eventos | benchmark interno |

## 8.9.2 Resiliencia y caos

Caida de proveedor externo durante 30 min: sistema sigue sirviendo historico y marca estado degradado.

Latencia extrema en DB: activar timeouts, pool caps y proteccion de colas.

Reinicio de worker durante lote: reanudacion sin duplicar alertas.

Perdida temporal de cache: sistema funcional con penalizacion controlada.

## 8.9.3 Seguridad

SAST y dependency scan en cada PR (Bandit, Semgrep, pip-audit).

DAST en staging (OWASP ZAP baseline/full para endpoints criticos).

Pruebas de autorizacion horizontal: un usuario no puede acceder a vuelos de otro.

Pruebas CSRF/CORS/session fixation donde aplique.

Fuzzing de entradas de formulario y payload JSON.

## 8.9.4 Calidad de datos

Verificar monotonia temporal de observaciones por vuelo.

Deteccion de outliers de precio y etiquetado para analitica.

Consistencia de moneda y conversion.

Integridad referencial completa entre vuelo, observacion, alerta y notificacion.

# 8.10 Casos limite y edge cases obligatorios

Fechas invalidas: 31/02, fechas pasadas en alta de vuelo, timezone ambiguo.

DST: cambio horario de verano/invierno afectando jobs y visualizacion.

Moneda inesperada o missing currency en proveedor.

Precio 0 o negativo en respuesta externa (datos corruptos).

Duplicado de vuelo trackeado por carrera concurrente.

Usuario elimina vuelo mientras job de refresh esta en curso.

Caida de servicio de email durante evento masivo de alertas.

Cambio de estructura en respuesta de proveedor (breaking shape).

Redireccion a URL externa malformada o no permitida.

Input IATA invalido o aeropuerto inactivo.

# 8.11 Trazabilidad requisito - prueba

Cada requisito funcional debe mapearse a suites automatizadas. Se recomienda mantener una matriz viva en repositorio (quality/traceability-matrix.md).

| Requisito | Suite | Tipo | Criterio de aceptacion |
| --- | --- | --- | --- |
| F-USER-001/002 Login-Register | auth_tests.py + e2e_auth.spec.ts | Unit+E2E | Alta y login exitosos; errores controlados |
| F-TRACK-001 Guardado historico | test_tracking_persistence.py | Integration | Cada refresh persiste observacion valida |
| F-ALERT-003 Cada cambio | test_alert_rules.py + e2e_alerts.spec.ts | Unit+E2E | Notifica sin spam bajo reglas |
| F-SEARCH-FAST-001 Busqueda IA | test_search_optimizer.py | Unit+Integration | Ranking y filtros coherentes |
| F-OUT-001 Deep-link | e2e_redirect.spec.ts | E2E | URL de salida valida y segura |
| F-I18N-001 ES/EN | test_i18n.ts + e2e_lang.spec.ts | Unit+E2E | Textos y plantillas consistentes |

# 8.12 CI/CD orientado a testing

## 8.12.1 Pipeline por pull request

Etapa 1: lint + type check + unit tests rapidos.

Etapa 2: integration + contract tests en entorno efimero.

Etapa 3: seguridad estatica + dependency scan.

Etapa 4: smoke E2E de flujos P0.

Publicacion de reportes (JUnit, cobertura, artefactos de fallo).

## 8.12.2 Pipeline nightly

Suite E2E completa (P0/P1/P2).

Performance baseline con comparativa historica.

DAST completo y chequeo de imagenes de contenedor.

Mutation testing parcial en modulos criticos.

## 8.12.3 Reglas de gate

No se permite merge con fallos en tests P0.

No se permite deploy a produccion si security scan reporta criticos.

No se permite release si cobertura global cae por debajo de umbral pactado.

Defectos Sev-1 o Sev-2 abiertos bloquean release.

# 8.13 Gestion de defectos y severidad

| Severidad | Definicion | SLA de respuesta | Politica de release |
| --- | --- | --- | --- |
| Sev-1 | Caida total o riesgo de datos/seguridad | <1 hora | Bloqueo total |
| Sev-2 | Funcion critica degradada con workaround pobre | <4 horas | Bloqueo parcial |
| Sev-3 | Fallo funcional moderado | <1 dia | Release condicionado |
| Sev-4 | Defecto menor de UX o texto | <3 dias | No bloqueante |

## 8.13.1 Flujo de vida de bug

Nuevo -> Triaged -> En progreso -> En verificacion QA -> Cerrado.

Todo bug Sev-1/2 exige RCA (root cause analysis) y accion preventiva.

Todo bug cerrado debe incluir evidencia de prueba automatizada agregada o actualizada.

# 8.14 Observabilidad para pruebas y diagnostico

Correlacion por request-id y job-id en backend y workers.

Structured logging en JSON con campos de negocio (user_id hash, flight_id, alert_rule_id).

Trazas distribuidas para rutas API criticas y llamadas a proveedor.

Dashboards QA: tasa de fallos por suite, tiempo medio de reparacion, flakiness.

Alarmas sobre incremento de errores de parser/proveedor.

# 8.15 Plan de ejecucion incremental de la fase

## 8.15.1 Sprint de calidad recomendado

Sprint 1: unit + integration core (auth, tracking, alertas).

Sprint 2: contrato API + E2E P0 + calidad de datos.

Sprint 3: rendimiento baseline + seguridad + chaos drills.

Sprint 4: reduccion de flakiness + endurecimiento de gates + cierre de deuda.

## 8.15.2 Entregables minimos de la fase 8

Repositorio de tests con estructura estandar y convenciones documentadas.

Matriz de trazabilidad requisito-prueba actualizada.

Dashboards de calidad y reporte automatizado en CI.

Playbook de incidente QA (fallos recurrentes, rollback, desactivacion de feature flags).

Checklist de salida para pasar a Fase 9.

# 8.16 Riesgos de testing y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- |
| Flakiness en E2E | Falsos negativos y perdida de confianza | Aislar dependencias, test-id estables, retries controlados |
| Dependencia de proveedor externo | Inestabilidad en suites | Mock/record-replay + ventana acotada de tests reales |
| Dataset insuficiente | Baja cobertura de edge cases | Generador sintetico y catalogo de fronteras |
| Tiempo alto de pipeline | Menor productividad | Paralelizar, priorizar P0 en PR y mover pesados a nightly |
| Fuga de secretos en tests | Riesgo de seguridad | Secret manager, mascarado de logs, credenciales efimeras |

# 8.17 Criterios de aceptacion de la Fase 8

Suites unitarias e integracion automatizadas y estables con tasa de exito >= 98% en 10 ejecuciones consecutivas.

Flujos E2E P0 automatizados con evidencia y sin fallos bloqueantes.

Contrato API validado y versionado, sin incompatibilidades abiertas.

SAST/DAST/dependency scan sin vulnerabilidades criticas.

Reporte de rendimiento con SLO cumplidos en escenarios definidos.

Runbooks de QA y defecto severo documentados.

Aprobacion conjunta de QA lead, backend lead y frontend lead.

# 8.18 Conclusiones operativas de la fase

La Fase 8 convierte la calidad en una capacidad continua del producto, no en una tarea puntual. El resultado esperado es un sistema de testing que protege velocidad de entrega, minimiza regresiones y mantiene trazabilidad completa entre requisito, codigo y evidencia.

El siguiente paso natural es la Fase 9, donde toda la operativa y decisiones tecnicas se consolidan en documentacion tecnica extensa: mantenimiento, despliegue, glosario, FAQ tecnica y procedimientos de evolucion.

Nota de coherencia: ver FASE 1 secciones 1.8 (Contexto de mercado y oportunidad) y 1.9 (Monetizacion y escalabilidad) para alinear decisiones de producto, arquitectura, roadmap y operacion.

8.13 Ideas de pruebas orientadas a UX real

- Prueba con usuarios no tecnicos: verificar que entienden el precio trackeado.

- Prueba de "fatiga de alertas": medir si demasiadas alertas generan abandono.

- Prueba de "modo degradado": comprobar que la UI explica bien el ultimo dato.

8.14 Ideas avanzadas de validacion

- Test de percepcion: usuarios entienden la diferencia entre precio orientativo y final.

- Test de confianza: medir si la gente confia en una recomendacion de compra.

8.15 Pruebas de coherencia

- Verificar que UI, API y BD usan la misma definicion de precio trackeado.

- Verificar que la busqueda rapida se describe como heuristica en MVP.